# Notulen sprint retrospectief sprint 2

* Bram ziet het scrum master zijn niet meer zitten
  + Daniel neem het over als scrum master
* (Scrum) proces
  + Pim
    - Er zijn weer dubbele dingen opgepakt
    - Blijf niet te lang op problemen hangen, vraag om hulp!
  + Daniel
    - Dubbel oppakken -> goed opletten op het scrum board & houd deze up to date
    - Pokeren duurt te lang, niet te lang blijven discussieren
  + Bas
    - Zet je naam op de briefjes bij verify, als dit niet past kan je deze op de achterkant van het briefje zetten
* Kwaliteit
  + Ruben
    - Er zijn een aantal klassen waarbij de bestandsnaam verschilt van de klassenaam
    - Er ontbreken bij veel public methodes nog comments
    - Veel inconsistente namen binnen code -> code standards afspreken
      * Testnamen op de volgende manier schrijven: {FunctieNaam}\_{Assert}{Scenario}Test
      * **NOOIT!!** Exception vangen, altijd een specifieke exception
  + Daniel
    - Vaker mergen. Doe dit meteen nadat iets geverified is. Dit help bij het voorkomen van merge problemen. Hiervoor de volgende stappen
      * Checkout naar develop
      * Develop pullen
      * Checkout naar feature branch
      * Merge van develop in feature branch
  + Algemeen
    - Gitignore goed instellen voor gegenereerde bestanden
    - Voorstellen aan de PO om de komende sprint een “opruimsprint” te maken. Hierin gaan wij alle bestaande problemen proberen op te lossen
* W.v.t.t.k.
  + Niks